1 Einleitung

1.1 Projektübersicht
Im Rahmen des Studiums im Studiengang Informatik an der Fachhochschule Bielefeld stellte sich die Aufgabe eine mobile Applikation von Grund auf zu entwickeln. Im Folgenden wird das Vorgehen für das Projekt beschrieben und festgehalten.

  1.1.1 Ziele
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer nativen mobilen Applikation zum Austausch von Nachrichten zwischen 2 Endgeräten über Bluetooth. Zielplattform ist dabei Android. Wichtig ist dabei, dass die Verbindung über Bluetooth hergestellt wird und der Nachrichteninhalt verschlüsselt wird.

1.1.2 Haupt-Meilensteine und grober Zeitplan

Es wurden Meilensteine eingesetzt um Pufferzeiten einzukalkulieren und um den Abgabetermin des Projektes einzuhalten.

Meilenstein	Datum	Bezeichnung
M0 / M1 / M2 / M3 / M4 / M5	12.04.16 / 12.04.16 / 19.04.16 / 04.05.16 / 15.05.16 / 29.05.16 / 06.06.16 / 27.06.16 / 07.07.16	Projektbeginn / Anforderungsanalyse / Arbeitseinteilung / Grundfunktionalität Bluetooth und Nachrichtenaustausch / Verschlüsselung / Datenbank / GUI / Projektdokumentation / Projektabgabe

    1. Benötigte Ressourcen
    - Menschliche Ressourcen
      Für das Projekt stehen 3 Entwickler zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass alle Entwickler durchschnittlich jeweils 12 Stunden die Woche ausschließlich an dem Projekt arbeiten.
    - Hardware
      Als Hardware wird ein mobiles Endgerät benötigt. Auf diesem muss Android laufen. Als Entwicklungsgeräte stehen zur Verfügung: HTC Desire S mit Android 4.4.4, Sony Xperia E3 mit Android 6.0.1, Galaxy S7 Edge mit Android 6.0.1 und HTC One M7 mit Android 5.0.2.
    - Räume
Das Projekt wird voraussichtlich weitgehend virtuell organisiert, jedoch	wurde sich einmal die Woche getroffen um den aktuellen Stand des Projektes	zu besprechen.
1.1.4 Mitarbeiter

Nils Dralle
ndralle@fh-bielefeld.de

Niklas Timme
ntimme@fh-bielefeld.de

Niklas Röhling
nroehling@fh-bielefeld.de

1.1.5 Budget

Abgesehen von den menschlichen Ressourcen steht kein weiteres Budget zur Verfügung.
An Arbeitszeit stehen insgesamt bei einer angenommenen Projektlaufzeit bis zum 7. Juli 2016, schätzungweise 3 * 12 * 12 = 1296 Entwicklerstunden zur Verfügung.