1 Einleitung

1.1 Projektübersicht
Im Rahmen des Studiums im Studiengang Informatik an der Fachhochschule Bielefeld stellte sich die Aufgabe eine Mobile Applikation von Grund auf zu entwickeln. Im Folgenden wird das Vorgehen für das Projekt beschrieben und festgehalten.

  1.1.1 Ziele
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer nativen mobilen Applikation zum Versenden von Nachrichten zwischen 2 Klienten über Bluetooth. Zielplattform ist dabei Android. Wichtig ist dabei, dass die Verbindung über Bluetooth geschieht.

1.1.2 Haupt-Meilensteine und grober Zeitplan

Es wurden Meilensteine eingesetzt um Pufferzeiten einzukalkulieren und um den Abgabetermin des Projektes einzuhalten.

Meilenstein	Datum	Bezeichnung
M0 / M1 / M2 / M3 / M4 / M5	12.04.16 / 12.04.16 / 19.04.16 / 04.05.16 / 15.05.16 / 29.05.16 / 06.06.16 / 27.06.16 / 07.07.16	Projektbeginn / Anforderungsanalyse / Arbeitseinteilung / Verschlüsselung / Grundfunktionalität Bluetooth und Nachrichtenaustausch / Datenbank / GUI / Projektdokumentation / Projektabgabe

    1. Benötigte Ressourcen
    - Menschliche Ressourcen
      Für das Projekt stehen 3 Entwickler zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass alle Entwickler durchschnittlich jeweils 10 Stunden die Woche ausschließlich an dem Projekt arbeiten.
    - Hardware
      Als Hardware wird ein Androidfähiges mobiles Endgerät benötigt. Hier fiel die Wahl auf ein Samsung Galaxy S6.
    - Räume
Das Projekt wird voraussichtlich weitgehend virtuell organisiert, jedoch	wurde sich einmal die Woche getroffen um den aktuellen Stand des Projektes	zu besprechen.
1.1.4 Mitarbeiter

Nils Dralle
ndralle@fh-bielefeld.de

Niklas Timme
ntimme@fh-bielefeld.de

Niklas Röhling
nroehling@fh-bielefeld.de

1.1.5 Budget

Abgesehen von den menschlichen Ressourcen steht kein weiteres Budget zur Verfügung.
An Arbeitszeit stehen insgesamt bei einer angenommenen Projektlaufzeit bis zum 7. Juli 2016, schätzungweise 3 * 12 * 12 = 1296 Entwicklerstunden zur Verfügung.